| MIDTERM GUIDANCE · QUESTION LIST 中期指导问题清单与参考回答 第 4 项｜用于 2026 年 8 月 24 日中期指导 | A + B 共同使用 |
| --- | --- |

使用说明 “团队当前回答”是我们目前的判断，不代表导师结论。现场先给出自己的回答，再请导师指出取舍；优先问第 1、3、5、9 题。

进度口径 已完成：项目定义、核心任务清单、开发起点证据整理、静态侧边栏原型（假数据）。尚未验证：可安装扩展核心、真实行为数据接入、Missed Path 自动生成与重逢闭环。

## 01  主赛道匹配是否足够直观？

| 团队当前回答 | 项目不是替用户预测“最可能点击什么”，而是让用户自己曾认真考虑、却没有选择的内容在相关新情境中再次出现；“自己的旧选择意外回来”构成核心惊喜。主赛道为 OpenAtom“制造一点意外”，副赛道为奇绩创坛“为现实打个补丁”。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 从评审第一印象看，这个叙事能否在 30 秒内让人理解“意外”来自哪里？还需要删掉或突出哪一句？ |

## 02  怎样避免被理解为收藏夹、标签页管理器或普通推荐系统？

| 团队当前回答 | 记录对象不是所有浏览历史，也不是已收藏内容，而是“进入过考虑范围但最终未被选择”的候选；候选只在之后的相关情境中重逢，并显示“为什么被记录、为什么现在出现”。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 演示和项目定义中，哪一处最容易让人误解？我们应该用哪组对比最有效地区分？ |

## 03  两名新手在剩余时间内，MVP 范围是否仍然过大？

| 团队当前回答 | P0 只保留本地可演示闭环：候选识别、简单行为信号、Chosen/Missed 区分、一次情境化重逢、打开/忽略/删除和本地存储。大模型、Embedding、云后端、多真实站点和复杂可视化均不进入当前 MVP。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 如果只能再砍一项，最应该砍真实站点适配、行为信号数量，还是重逢触发？ |

# 问题清单（续）

## 04  用 hover、回看等信号推断“认真考虑”是否合理？

| 团队当前回答 | 这些信号只作为可解释的代理指标，用于判断“可能进入考虑范围”，不声称读取思想或准确判断注意力。首版采用固定、透明的启发式规则；用户的忽略/删除反馈只用于后续校准。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 在演示里，应展示到什么程度的规则细节，才能既可信又不让评审把注意力全部放在算法准确率上？ |

## 05  什么才算最小但可信的 Demo？

| 团队当前回答 | 固定流程是：在受控页面出现多个候选→对其中一项停留/回看但不点击→形成一条 Missed Path→切换到相关主题→出现一张带原因的重逢卡→执行打开、忽略或删除。受控本地页面可作为主演示，真实站点只作可选加分项。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 如果真实站点适配不稳定，完全使用受控 Demo 是否仍能充分证明创意与工程闭环？ |

## 06  隐私边界如何设计和表达？

| 团队当前回答 | 默认本地存储、最小权限、仅对明确支持的页面工作；不记录键盘输入、表单内容、密码、Cookie、完整浏览历史或原始鼠标轨迹。用户可以暂停记录、删除单条或清空全部数据。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 在 Manifest 权限和说明文案上，还应增加哪项约束，才能让评审相信它不是监控工具？ |

# 问题清单（续）

## 07  截止日前应优先做界面还是工程闭环？

| 团队当前回答 | 先保证一条可重复的工程闭环，再打磨界面和材料。A 线保持一个能看懂的侧边栏和演示叙事；B 线优先保证扩展可安装、事件可记录、数据可读写。8 月 30 日功能冻结，落后时立即删去真实站点、大模型和视觉特效。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 对于两名新手，导师建议的最晚集成检查点和最小自动/手工测试清单是什么？ |

## 08  用户测试应验证什么，怎样避免过度结论？

| 团队当前回答 | 测试重点是误报、重逢是否有用、用户能否理解“为什么被记录/为什么现在出现”，以及是否减少反复开标签页。没有实际数据前，不宣称效率提升或准确率；只记录观察、原话和失败点。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 在 5—10 人以内的小样本中，最值得保留的两个问题或观察指标是什么？ |

## 09  目前怎样如实汇报进度，又不显得只有想法？

| 团队当前回答 | 已完成项目定义、核心任务清单、开发起点证据整理和使用假数据的静态侧边栏原型。扩展核心、真实行为数据接入、Missed Path 自动生成和重逢闭环仍在开发或尚未验证。现场把静态原型标为“原型演示数据”，B 线工程状态只按当天实测结果补充。 |
| --- | --- |
| 现场想请教 | 中期阶段以“材料完整＋静态原型＋开发起点证据”参会是否合适？导师最希望我们在 8 月 24 日之后优先补出的一个证据是什么？ |

离场前确认 把建议现场归为“必须改 / 可以改 / 暂不做”，并确认：如果接下来只能改一件事，最优先改什么。会后立即更新 MVP、负责人、截止时间和验收标准。